|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Autor | Versión  Aprobada | Referencia al cambio |
| *DD/MM/AAAA* | *Ennovasoft* | *x.y* | *No ha habido cambios* |

**Carta de aceptación de arranque de Proyecto**

Contenido

[1. Información básica del proyecto 3](#_Toc515286347)

[2. Oportunidades y necesidades del proyecto 3](#_Toc515286348)

[3. Objetivos del Proyecto 3](#_Toc515286349)

[4. Alcance general del proyecto 4](#_Toc515286350)

[5. Dependencias, suposiciones y restricciones del proyecto 4](#_Toc515286351)

[6. Firma de los involucrados principales 4](#_Toc515286352)

**CARTA DE ACEPTACION DEL PROYECTO EXTRACUPON WEB ADMINISTRADOR)**

FECHA: 09/01/2020

ASUNTO: Carta de aceptación para el arranque del proyecto

Del proyecto ExtraCoupon (Web Administrador)

|  |  |
| --- | --- |
| Información básica del proyecto | |
| Nombre del proyecto: | ExtraCoupon Web Administrador |
| Líder del proyecto: | Ing. Rosa Mercedes Espinosa Chirino |
| Puesto: | Responsable de ingeniería y arquitectura |
| Patrocinador del proyecto: | Ing. Mario Alejandro Guillen Ramírez |

|  |
| --- |
| Oportunidades y necesidades del proyecto |
| Actualmente la principal funcionalidad del aplicativo web administrador es la administración y configuración de lo que los usuarios clientes visualizaran en los aplicativos móviles, esto dependiendo de lo que los afiliados o el administrador configuren.  Con la actualización de los aplicativos móviles, se deberá actualizar dicho aplicativo el cual permitirá administrar las configuraciones, servicios, promociones, puntos, reporte de ingresos y egresos de los afiliados, gestión de la información que los usuarios clientes visualizaran en los aplicativos móviles.  Así mismo la actualización del generador y validado online para los cupones e incluyendo la traducción de todo el aplicativo en Ingles/español.  De igual forma se actualizarán cada uno de los perfiles considerados para el aplicativo:  -Administrador root  -Soporte  -Finanzas  -Gerente de soporte  -Administrador Afiliado  -Operador afiliado  -Marketing |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivos del Proyecto | | |
| Objetivo (s) | **Depto. Afectado** | **Obj. Cumplidos-Criterios** |
| \*Agregar módulo configuración de promociones  \*Agregar módulo que permita configurar el módulo de puntos  \*Agregar módulo para los reportes de ingresos y egresos.  \*Implementar la gestión de la información de los usuarios clientes.  \*Manejo de sesiones para los diferentes perfiles.  \*Generar consolidados de información  \*Adaptar generador de folios  \*Adaptar Validador de folios  \*Añadir módulo de reembolsos  \*Traducción de aplicativo Español/Ingles | -Servicios que estén asociados a ExtraCoupon. | \*Cumplir con el objetivo en tiempo y forma.  \*Aplicativo intuitivo y fácil de usar.  \*Configuración (vpn), estable para los afiliados.  \*Soportar 200,000 usuarios simultaneo en sus distintas versiones.  \*Aplicativo con traducción ingles/español. |

|  |  |
| --- | --- |
| Alcance general del proyecto | |
| (Áreas y procesos del negocio afectados):  Se trabajarán las actividades desglosadas en el alcance del proyecto que lo podemos ver en el siguiente documento:  Nombre de documento: WBS\_ExtraCoupon\_WebAdmin  Ruta:  [http://192.168.0.140:8080/svn/RepositorioEnnovasoft/Proyectos Internos/ExtraCupon\_V3/WebAdmin/Análisis y Diseño/](http://192.168.0.140:8080/svn/RepositorioEnnovasoft/Proyectos%20Internos/ExtraCupon_V3/WebAdmin/Análisis%20y%20Diseño/) | |
| Cobertura geográfica: | Se planea tener disponibilidad geográfica en todo México y Estados Unidos mediante una conexión privada VPN con los afiliados asociados a la solución ExtraCoupon. |
| Marcos de tiempo: | Se espera que el proyecto este funcional para el 11 de septiembre de 2020 |
| Actividades involucradas (lo que se lograra) | Entregables   * Aplicativo funcional mediante una VPN interna. * Manual de usuario para el aplicativo web * Manual técnico para el aplicativo web |

|  |  |
| --- | --- |
| Dependencias, suposiciones y restricciones del proyecto | |
| Restricciones: | Toda petición o cambio que no esté dentro del alcance del proyecto previamente establecido, será sujeto para realizar una solicitud de cambios y ajustar tiempos de entregables, lo cual puede implicar un costo extra en el proyecto. |
| Suposiciones: | Se pretende acceder a los aplicativos mediante los dominios alojados en los servidores, propios de la infraestructura. |
| Dependencias: | Para poder implementarlo será necesario:   * Configurar una VPN, de manera interna a la solución de los afiliados. * Certificado PCI * Contar con el generador y validador |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma de los involucrados principales | | | |
| Nombre del proyecto: | ExtraCoupon Web Administrador | | |
| Se ha revisado y se ha aprobado el arranque del proyecto | | | |
| Nombre | Rol/puesto | Firma | Fecha |
| Ing. Mario Alejandro Guillen Ramírez | Sponsor | (Firma del sponsor) | 13/01/2020 |
| Ing. José Anselmo Salvador Bello | Director de Operaciones |  | 13/01/2020 |
| Lic. Rodolfo Monzon Rojas | Subdirector General | a | 13/01/2020 |

**Las firmas anteriores indican el entendimiento del propósito y contenido de este documento. Al firmar este documento los involucrados aceptan el arranque del proyecto y los acuerdos emitidos en la carta de aceptación del proyecto.**